🏗️ 커뮤니티 사이트 개발

Codex AI 작업지시서 & 개발 계획서

Django REST API + Next.js + Tailwind CSS PostgreSQL + Redis + Vultr 배포 뽐뿌 / 클리앙 / 디시인사이드 수준의 커뮤니티

# 1. 프로젝트 개요

📌 프로젝트 목표 뽐뿌/클리앙/디시인사이드 수준의 풀기능 커뮤니티 + 커머스 플랫폼 구축 백엔드(Django API)와 프론트엔드(Next.js)를 완전히 분리하여 독립적으로 개발 및 유지보수 추후 모바일 앱 확장이 용이한 API 우선 설계 Vultr 클라우드에 배포하여 확장 가능한 인프라 구성

## 1-1. 기술 스택

| 구분 | 기술 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| 백엔드 | Django 5.x + DRF | 게시판/회원/거래 API 서버 |
| 프론트엔드 | Next.js 14 (App Router) | 화면 렌더링 / SEO 최적화 |
| 스타일링 | Tailwind CSS + shadcn/ui | 디자인 시스템 |
| 메인 DB | PostgreSQL | 모든 데이터 영구 저장 |
| 캐시/큐 | Redis | 실시간 알림 / 세션 / 캐싱 |
| 파일 저장 | Vultr Object Storage | 이미지 / 첨부파일 |
| 비동기 | Celery | 이메일 발송 / 배치 작업 |
| 배포 | Vultr Cloud Compute | Docker + Nginx |

## 1-2. 필수 구현 기능

| 기능 분류 | 세부 기능 |
| --- | --- |
| 회원 시스템 | 회원가입, 로그인(JWT), 소셜로그인, 회원등급, 포인트 |
| 게시판 | 게시글 CRUD, 대댓글, 추천/비추천, 조회수, 신고 |
| 실시간 알림 | 댓글알림, 쪽지, WebSocket 기반 |
| 파일/이미지 | 이미지 업로드, 썸네일 자동생성, Object Storage 연동 |
| 핫딜 | 핫딜 게시판, 가격비교, 만료처리 |
| 중고장터 | 판매글, 구매, 거래상태 관리 |
| 결제 | 포트원(아임포트) 연동, 구매/판매 처리 |
| 검색 | 게시글/상품 통합검색, 태그 필터 |
| 관리자 | Django Admin - 회원/게시글/거래 관리 |

# 2. 프로젝트 폴더 구조

## 2-1. 백엔드 (Django)

backend/ ├── config/ │ ├── settings/ │ │ ├── base.py # 공통 설정 │ │ ├── local.py # 개발 환경 │ │ └── production.py # 운영 환경 │ ├── urls.py # 메인 URL 라우터 │ └── wsgi.py ├── apps/ │ ├── accounts/ # 회원 관리 │ ├── boards/ # 게시판/댓글 │ ├── hotdeals/ # 핫딜 │ ├── marketplace/ # 중고장터 │ ├── notifications/ # 알림 │ └── payments/ # 결제 ├── requirements.txt └── manage.py

## 2-2. 프론트엔드 (Next.js)

frontend/ ├── app/ │ ├── (auth)/ # 로그인/회원가입 │ ├── boards/ # 게시판 │ ├── hotdeals/ # 핫딜 │ ├── marketplace/ # 중고장터 │ └── mypage/ # 마이페이지 ├── components/ │ ├── ui/ # shadcn 기본 컴포넌트 │ ├── board/ # 게시판 컴포넌트 │ └── layout/ # 헤더/푸터/사이드바 ├── lib/ │ ├── api.ts # API 호출 함수 │ └── auth.ts # 인증 유틸 ├── store/ # Zustand 상태관리 └── package.json

# 3. 데이터베이스 설계

## 3-1. 핵심 모델 구조

# accounts/models.py class User(AbstractUser): nickname = CharField(max_length=30) grade = CharField(choices=GRADE_CHOICES) # 새싹/회원/우수/최우수 points = IntegerField(default=0) profile_image = ImageField() created_at = DateTimeField(auto_now_add=True) # boards/models.py class Board(Model): name = CharField() # 게시판 이름 slug = SlugField() # URL용 board_type = CharField() # general/hotdeal/marketplace class Post(Model): board = ForeignKey(Board) author = ForeignKey(User) title = CharField(max_length=200) content = TextField() views = IntegerField(default=0) likes = IntegerField(default=0) created_at = DateTimeField(auto_now_add=True) class Comment(MPTTModel): # 대댓글 (django-mptt) post = ForeignKey(Post) author = ForeignKey(User) content = TextField() parent = TreeForeignKey(self)

## 3-2. 회원 등급 기준

| 등급 | 조건 | 혜택 |
| --- | --- | --- |
| 🌱 새싹 | 가입 ~ 포인트 100 미만 | 기본 기능 |
| 👤 회원 | 포인트 100 이상 | 파일 업로드, 쪽지 |
| ⭐ 우수회원 | 포인트 500 + 활동 30일 | 핫딜 등록, 우선노출 |
| 🏆 최우수회원 | 포인트 2000 + 활동 90일 | 광고없음, 뱃지 |
| 🔧 운영자 | 관리자 지정 | 전체 관리 권한 |

# 4. API 명세서

## 4-1. 인증 API

POST /api/v1/auth/register/ # 회원가입 POST /api/v1/auth/login/ # 로그인 → JWT 토큰 반환 POST /api/v1/auth/logout/ # 로그아웃 POST /api/v1/auth/token/refresh/ # 토큰 갱신 GET /api/v1/auth/me/ # 내 정보 조회 PATCH /api/v1/auth/me/ # 내 정보 수정

## 4-2. 게시판 API

GET /api/v1/boards/ # 게시판 목록 GET /api/v1/boards/{slug}/posts/ # 게시글 목록 POST /api/v1/boards/{slug}/posts/ # 게시글 작성 GET /api/v1/posts/{id}/ # 게시글 상세 PUT /api/v1/posts/{id}/ # 게시글 수정 DELETE /api/v1/posts/{id}/ # 게시글 삭제 POST /api/v1/posts/{id}/like/ # 추천 GET /api/v1/posts/{id}/comments/ # 댓글 목록 POST /api/v1/posts/{id}/comments/ # 댓글 작성

## 4-3. 핫딜 / 중고장터 API

GET /api/v1/hotdeals/ # 핫딜 목록 POST /api/v1/hotdeals/ # 핫딜 등록 PATCH /api/v1/hotdeals/{id}/expire/ # 핫딜 만료 처리 GET /api/v1/marketplace/ # 중고장터 목록 POST /api/v1/marketplace/ # 판매글 등록 PATCH /api/v1/marketplace/{id}/status/ # 거래상태 변경 POST /api/v1/marketplace/{id}/purchase/ # 구매 요청

# 5. 개발 단계별 작업지시

⚠️ Codex 작업 원칙 모든 Django view는 반드시 JsonResponse 또는 DRF Response로 반환 (HTML 렌더링 절대 금지) JWT 토큰 방식으로 인증 구현 (django-rest-framework-simplejwt 사용) CORS 설정 필수 - Next.js(localhost:3000)에서 Django(localhost:8000) 호출 허용 Next.js에서 API 호출 시 axios 또는 fetch 사용, 환경변수로 API URL 관리 모든 코드에 한국어 주석 포함

## PHASE 1: 프로젝트 초기 세팅 (Day 1~2)

[ 백엔드 세팅 지시 ]

# 1. 가상환경 및 Django 프로젝트 생성 python -m venv venv && source venv/bin/activate pip install django djangorestframework django-cors-headers pip install djangorestframework-simplejwt django-allauth pip install django-mptt django-storages celery redis Pillow pip install psycopg2-binary python-decouple # 2. 프로젝트 생성 django-admin startproject config . python manage.py startapp accounts python manage.py startapp boards python manage.py startapp hotdeals python manage.py startapp marketplace python manage.py startapp notifications

[ 프론트엔드 세팅 지시 ]

# 1. Next.js 프로젝트 생성 npx create-next-app@latest frontend --typescript --tailwind --app # 2. 필수 패키지 설치 cd frontend npm install axios @tanstack/react-query zustand npm install @radix-ui/react-dialog lucide-react npx shadcn-ui@latest init # 3. 환경변수 설정 (.env.local) NEXT_PUBLIC_API_URL=http://localhost:8000/api/v1

## PHASE 2: 회원 시스템 (Day 3~5)

[ 백엔드 - accounts 앱 ]

# accounts/models.py 작성 # - AbstractUser 상속하여 커스텀 User 모델 # - nickname, grade, points, profile_image 필드 추가 # - GRADE_CHOICES = ["새싹", "회원", "우수회원", "최우수회원", "운영자"] # accounts/serializers.py 작성 # - RegisterSerializer: 회원가입 유효성 검사 # - UserSerializer: 회원 정보 반환 # - LoginSerializer: 로그인 처리 # accounts/views.py 작성 # - RegisterView: POST /api/v1/auth/register/ # - LoginView: POST /api/v1/auth/login/ → JWT access/refresh 토큰 반환 # - MeView: GET/PATCH /api/v1/auth/me/ → 내 정보 조회/수정

[ 프론트엔드 - 회원 화면 ]

# app/(auth)/login/page.tsx # - 이메일/비밀번호 입력 폼 # - POST /api/v1/auth/login/ 호출 # - JWT 토큰을 httpOnly 쿠키 또는 Zustand store에 저장 # app/(auth)/register/page.tsx # - 회원가입 폼 (아이디/비밀번호/닉네임/이메일) # - 비밀번호 확인 유효성 검사 # store/authStore.ts (Zustand) # - user 정보, token, isLoggedIn 상태 관리 # - login(), logout() 액션

## PHASE 3: 게시판 시스템 (Day 6~10)

[ 백엔드 - boards 앱 ]

# boards/models.py # - Board 모델: name, slug, board_type, description # - Post 모델: board, author, title, content, views, likes # - Comment 모델: MPTTModel 상속 (대댓글 구현) # - PostImage 모델: post에 이미지 여러장 첨부 # boards/views.py # - PostListCreateView: 목록조회(GET) + 작성(POST) # - PostDetailView: 상세(GET) + 수정(PUT) + 삭제(DELETE) # - 조회수: GET 요청마다 views += 1 # - 추천: 중복추천 방지 (PostLike 모델로 관리) # boards/pagination.py # - 페이지당 20개, 무한스크롤용 cursor pagination

[ 프론트엔드 - 게시판 화면 ]

# app/boards/[slug]/page.tsx - 게시글 목록 # - 게시판 이름, 공지사항, 게시글 테이블 # - 제목/작성자/날짜/조회수/댓글수 표시 # - 페이지네이션 컴포넌트 # app/boards/[slug]/[id]/page.tsx - 게시글 상세 # - 제목/작성자/날짜/조회수/추천수 # - 본문 내용 (HTML 렌더링) # - 이미지 갤러리 # - 추천/비추천 버튼 # - 댓글 목록 + 대댓글 (트리 구조) # app/boards/[slug]/write/page.tsx - 글쓰기 # - 제목 입력 # - 본문 에디터 (react-quill 또는 tiptap) # - 이미지 첨부

## PHASE 4: 핫딜 + 중고장터 (Day 11~15)

📋 핫딜 / 중고장터 공통 지시사항 boards 앱과 별도로 hotdeals, marketplace 앱 각각 생성 핫딜: 원가/할인가/할인율 자동계산 필드 추가, 만료시간 설정 가능 중고장터: 거래상태 (판매중/예약중/판매완료), 지역 필드, 가격흥정 쪽지 기능 결제는 포트원(아임포트) SDK 연동 - 프론트엔드에서 결제창 호출

## PHASE 5: 실시간 알림 (Day 16~18)

# 백엔드: Django Channels + Redis pip install channels channels-redis # notifications/consumers.py # - WebSocket 연결/해제 처리 # - 댓글 알림, 추천 알림, 쪽지 알림 발송 # 프론트엔드: useNotification hook # - WebSocket 연결 (ws://localhost:8000/ws/notifications/) # - 우측 상단 알림 벨 아이콘 # - 읽지 않은 알림 개수 뱃지 # - 알림 드롭다운 목록

# 6. Vultr 배포 설정

## 6-1. 서버 사양 (Vultr 권장)

| 단계 | 플랜 | 사양 | 월 비용 |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP 출시 | Cloud Compute Regular | 2 vCPU / 4GB RAM / 80GB SSD | $24 |
| 성장기 | High Frequency | 2 vCPU / 8GB RAM / 160GB NVMe | $48 |
| 파일저장 | Object Storage | 250GB 포함 | $5 |

## 6-2. Docker 구성

# docker-compose.yml services: db: image: postgres:15 environment: POSTGRES_DB: community_db POSTGRES_USER: admin POSTGRES_PASSWORD: ${DB_PASSWORD} redis: image: redis:7-alpine backend: build: ./backend command: gunicorn config.wsgi:application --bind 0.0.0.0:8000 depends_on: [db, redis] env_file: .env celery: build: ./backend command: celery -A config worker -l info depends_on: [redis] frontend: build: ./frontend command: npm start ports: ["3000:3000"] nginx: image: nginx:alpine ports: ["80:80", "443:443"] volumes: [./nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf]

## 6-3. Nginx 라우팅 설정

# nginx.conf server { listen 80; server_name yourdomain.com; # API 요청 → Django location /api/ { proxy_pass http://backend:8000; } # 관리자 → Django Admin location /admin/ { proxy_pass http://backend:8000; } # 나머지 → Next.js location / { proxy_pass http://frontend:3000; } }

# 7. Codex 작업 체크리스트

## 백엔드 완료 기준

- [ ] 회원가입 / 로그인 API 정상 동작 (JWT 토큰 반환)

- [ ] 게시글 CRUD API 완료

- [ ] 댓글 / 대댓글 API 완료 (django-mptt)

- [ ] 이미지 업로드 API 완료 (Vultr Object Storage 연동)

- [ ] 핫딜 / 중고장터 API 완료

- [ ] 실시간 알림 WebSocket 완료

- [ ] Django Admin에서 모든 모델 관리 가능

- [ ] CORS 설정 완료 (Next.js 연동 가능)

## 프론트엔드 완료 기준

- [ ] 로그인 / 회원가입 화면 완료

- [ ] 게시판 목록 / 상세 / 글쓰기 화면 완료

- [ ] 댓글 / 대댓글 UI 완료

- [ ] 핫딜 / 중고장터 화면 완료

- [ ] 실시간 알림 벨 아이콘 + 드롭다운 완료

- [ ] 모바일 반응형 완료 (Tailwind 브레이크포인트)

- [ ] 다크모드 지원

## 배포 완료 기준

- [ ] Docker Compose로 로컬 전체 실행 확인

- [ ] Vultr 서버에 배포 완료

- [ ] Nginx SSL 인증서 설정 (Let's Encrypt)

- [ ] 도메인 연결 완료

- [ ] Vultr Object Storage 이미지 업로드 확인

# 8. 환경변수 (.env) 템플릿

# Django SECRET_KEY=your-secret-key-here DEBUG=False ALLOWED_HOSTS=yourdomain.com,www.yourdomain.com # Database DB_NAME=community_db DB_USER=admin DB_PASSWORD=your-db-password DB_HOST=db DB_PORT=5432 # Redis REDIS_URL=redis://redis:6379/0 # Vultr Object Storage (S3 호환) AWS_ACCESS_KEY_ID=your-vultr-access-key AWS_SECRET_ACCESS_KEY=your-vultr-secret-key AWS_STORAGE_BUCKET_NAME=your-bucket-name AWS_S3_ENDPOINT_URL=https://ewr1.vultrobjects.com # 포트원 결제 PORTONE_API_KEY=your-portone-api-key PORTONE_API_SECRET=your-portone-secret # Next.js NEXT_PUBLIC_API_URL=https://yourdomain.com/api/v1 NEXT_PUBLIC_WS_URL=wss://yourdomain.com/ws

🚀 Codex에게 전달할 최종 메시지 이 문서의 기술 스택과 폴더 구조를 정확히 따라서 구현해주세요. 모든 Django 뷰는 API(JSON) 방식으로만 구현 (HTML 템플릿 사용 금지) 한 번에 전체를 짜지 말고 PHASE 순서대로 단계별로 구현 각 PHASE 완료 후 체크리스트 항목을 확인하며 진행 에러 발생 시 에러 메시지 전체를 포함하여 다시 질문